| 工作周报 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名：李晟豪 |  | 岗位名称：游戏策划实习生 |
| 提交日期：2026年7月17日 |  |  |
| 本周工作总结 | 主要任务 | 围绕老师布置的微信端H5古董、古玩小游戏任务开展前期策划，确定项目名称《掌眼》，并规划核心玩法、基础系统、活动内容和视觉方向。 |
|  | 完成情况 | 确定《掌眼》定位及核心循环，初步规划鉴定、收藏、经营与活动系统。 |
|  | 遇到的问题及解决办法 | 古玩题材容易显得厚重或偏男性化，而近距离鉴定又要求画面保留足够细节。通过比较多种风格，暂定以中性、清晰的半写实风格化表现为主要方向。 |
|  | 需协调或帮助 | 后续需进一步确认目标用户、单局时长、系统体量及最终视觉方向，便于推进原型制作。 |
| 下周工作计划 | 主要任务 | 细化核心循环和新手流程；整理系统结构与主要页面；制作低保真交互原型；继续收敛角色、场景、古玩和UI的视觉方案。 |
|  | 各任务计划完成时间 | 前半周完成玩法与流程细化；中后段完成页面结构及低保真原型；周末前整理视觉方向和阶段汇报材料。 |
|  | 预估会遇到哪些风险和难题 | 玩法系统过多可能导致H5体量失控；古玩信息与轻量体验之间可能失衡；AI生成资产也可能出现风格不统一。将优先验证最小核心循环，并建立统一视觉规范。 |
| 本周工作心得 |  | 本周我认识到，H5策划既要突出古玩题材特色，也要控制系统体量和用户理解成本。视觉方案应服务于鉴定玩法，在保持中性亲和的同时保证细节清晰。下周将推进流程与原型制作。 |