| 工作周报 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名：李晟豪 |  | 岗位名称：游戏策划实习生 |
| 提交日期：2026年8月2日 |  |  |
| 本周工作总结 | 主要任务 | 梳理《掌眼》首案的数值、测试与结算问题；完成独立高保真教师演示H5；验证桌面、手机和键盘流程；设计判断质量评分修正方案。 |
|  | 完成情况 | 完成数值系统和回归测试边界梳理，将净收益、议价表现、判断质量分开，并分离调查点与议价容量。新增独立《掌眼_高保真教师演示.html》，保留低保真原型与实验台，打通观察、取证、询问、证据公开、重估、议价、交易和复盘。58项自动测试通过，并在1440×1000、390×844及纯键盘流程中复核；修正还价后终局按钮被裁切问题。另完成判断质量修正规格和实施计划。本周末老师要求封存当前版本，并将下一版调整为更自动化、低认知门槛和低上手难度。 |
|  | 遇到的问题及解决办法 | 旧客观分会把无利润成交误判为满分，单条强证据也可能获得SSS；因此拆分结果维度，为判断质量加入决策合理性、后验确定性、证据稳健度和证据等级上限。还价后页面内容增长会裁切终局按钮，改为最小幅度自动滚动。针对数值多、测试全绿易被误读为已平衡的问题，用渐进式文档说明测试边界，并将真人理解和参数平衡列为待验证项。 |
|  | 需协调或帮助 | 需与老师进一步确认“更自动化、低认知门槛、低上手难度”的具体边界：哪些步骤可由系统代办，哪些判断必须保留给玩家，以及下一版的验收标准。 |
| 下周工作计划 | 主要任务 | 先封存当前高保真版本，整理版本文件、验证记录和变更说明；下一版以更自动化、低认知门槛和低上手难度为目标，优先减少手动步骤、数值暴露和规则学习成本，同时保留古玩鉴定与交易判断的核心反馈；暂不扩写第二案件。 |
|  | 各任务计划完成时间 | 8月3日完成版本封存和记录；8月4—6日梳理自动化与降难度方案，确定最小改版范围；8月7—9日完成首轮交互改版与回归检查。 |
|  | 预估会遇到哪些风险和难题 | 自动化过强可能削弱玩家判断和交易博弈，难度降低也可能使流程退化为自动演示；需要在减少操作与保留核心决策之间取得平衡，并避免改版破坏当前封存基线。 |
| 本周工作心得 |  | 本周认识到，高保真不只是视觉精修，还要让规则边界、操作入口和结果反馈保持一致。自动测试可以证明流程和既定规则没有回退，却不能证明数值平衡、玩家理解或游戏乐趣；因此要结合渐进式说明、固定案例、模拟和真人试玩共同校准。阶段版本也应及时封存，才能清楚比较下一版“更自动、低认知、低难度”调整带来的真实影响。 |