工作总结报告

| 学生姓名 | 李晟豪 | 项目及岗位名称 | 《掌眼》微信端H5小游戏 / 游戏策划实习生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间:2026年7月14日起 |  |  |  |
| 每周工作总结 |  |  |  |
| （包含参与项目具体内容、项目中遇到的困难、以及收获） 第一周： - 布置任务： 老师要求我们自行策划一款微信端H5小游戏，题材围绕古董、古玩展开，画面风格需相对中性，并完成玩法与视觉方向的前期探索。 2，完成情况、困难和收获： 本周团队经过讨论，确定游戏名称为《掌眼》，并初步搭建“观察古玩—判断真伪—交易收藏”的核心循环，规划了鉴定、收藏、经营成长及系统活动等内容。视觉方面，我们比较了像素风、写实风和半写实风格化等方案。主要困难是古玩题材容易显得厚重、偏男性化，而鉴定玩法又需要保留足够的物件细节。经过测试，我们初步倾向于中性、清晰的半写实风格化方向，通过材质、轮廓和局部特写突出鉴定信息。本周让我认识到，H5项目必须先确定核心体验并控制体量，视觉方案也应服务于实际交互，后续应尽快制作原型进行验证。 第二周： 1，布置任务： 在第一周策划基础上，细化《掌眼》的调查、对话、交易与结算流程，制作可运行的低保真H5原型；建立可复现的规则和数值实验，验证NPC状态、信息披露、定价与风险控制。 2，完成情况、困难和收获： 本周梳理了项目启动资料和系统边界，在根目录建立Git版本管理，完成React版与可直接打开的单文件HTML低保真原型。围绕“接案—调查/询问—交易—复盘”完善证据簿、行动预算、NPC压力/信任/成交意愿/控制感、多轮回应、报价及局末评价，并将玩家界面与开发调试信息分开。迭代中发现线性流程容易造成行动点耗尽和死局，固定回应也无法体现连续交涉，因此改为调查与询问可交叉进行、交易和结束始终可达，NPC状态依据历史持续变化。数值方面建立批量实验台，用厚尾价值、玩家/NPC双后验、Q20保守参考价、检测成本和不同人物参数比较策略，发现极端错价频率偏高这一待调问题。本周的主要收获是：游戏平衡不能只依靠单一“能力值”，而要先分清独立账本和关键耦合点，再通过模拟、回归测试与试玩逐步校准。 第三周： 1，布置任务： 梳理首案数值、测试与结算问题，在不扩写第二案件的前提下完成一版整洁、可演示的高保真H5界面；验证手机、桌面核心流程，并提出判断质量评分修正方案。 2，完成情况、困难和收获： 本周先复盘低保真原型和数值实验台，发现旧“客观分”会把真实价值65、成交65错误评为满分，以及一条强证据也可能获得判断质量SSS。为降低理解负担，将净收益、议价表现、判断质量分开，调查行动点和议价容量分离，具体证据公开替代抽象披露，并把回归测试能证明和不能证明的边界整理成文档。随后完成独立的《掌眼_高保真教师演示.html》，以当代雅集式鉴定工作台呈现二维器物插画和文字证据，打通观察、收证、询问、证据公开、重估、报价、交易与多维复盘。完成58项自动测试，并在1440×1000、390×844及纯键盘流程中复核；修正NPC还价后终局按钮被裁切问题。围绕评分过高又完成修正规格和实施计划，明确普通单条强证据最高S、局部锚点最高SS、只有整案决定性证据可单独获得SSS。本周末老师提出封存当前高保真版本，并将下一版方向调整为更自动化、低认知门槛和低上手难度，因此后续先固定本版基线，再围绕自动化流程和减负体验迭代。主要收获是：自动测试不能替代平衡性和可理解性试玩；数值预算应拆分账本，阶段版本也要及时封存，才能清楚比较后续改动。 第四周： 1，布置任务： 2，完成情况、困难和收获： 第五周： 1，布置任务： 2，完成情况、困难和收获： |  |  |  |
| 工作收获 |  |  |  |
| 项目中所使用的工具 |  |  |  |
| 请列举工作过程中的其他收获 （包括但不限于知识、技能、见识、沟通能力，职业素养等） |  |  |  |
| 参与后是否会将此类工作为未来求职的目标，为什么? |  |  |  |
| 身边的导师是否有让你觉得佩服的，他们有哪些特点？ |  |  |  |
| 自己还有哪些方面需要提升？ |  |  |  |
| 请客观陈述一下自己的项目感受 |  |  |  |
| 你希望下次项目的时间和时长是何时、多久？是实地还是远程？ |  |  |  |
| 备注：如有，请在反馈此报告时附上项目过程中参与完成的报告（如PPT、策划方案等） |  |  |  |