| 工作周报 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名：李晟豪 |  | 岗位名称：游戏策划实习生 |
| 提交日期：2026年7月24日 |  |  |
| 本周工作总结 | 主要任务 | 细化《掌眼》核心循环并完成可试玩低保真原型；将证据、NPC状态、行动预算、交易和结算规则接入程序；搭建数值实验台，验证定价与平衡性。 |
|  | 完成情况 | 完成React版和可直接打开的单文件HTML原型，打通接案、调查/询问、交易与复盘流程；实现只读证据簿、可复现的NPC状态变化、普通报价与无条件买断、客观结果与判断质量双层结算。另完成数值实验台，可批量比较厚尾价值、双后验、NPC类型、风险分位和行动成本下的策略表现，并补充自动化回归与桌面、手机边界检查。 |
|  | 遇到的问题及解决办法 | 原流程阶段割裂，行动点耗尽后可能出现死局，重复操作也缺少连续反馈；因此改为调查与询问交叉推进，交易和结束保持零行动点可达，并让NPC状态按历史累计变化。定价方面，均值会被极端珍品抬高，单一推荐价也容易被误读为保本承诺；因此采用分层厚尾价值、后验Q20保守参考价，并把覆盖率与成交后亏损拆开统计。 |
|  | 需协调或帮助 | 需老师或试玩者协助验证证据归属、动态重估、普通报价与无条件买断是否容易理解；同时希望确认巨大错价的目标频率 |
| 下周工作计划 | 主要任务 | 安排3—5局无提示试玩，记录玩家对私有/共享证据、价格跳变和双层结算的理解；根据反馈优先修正文案、信息层级和工作参数，再复测数值实验，暂不扩展第二案件。 |
|  | 各任务计划完成时间 | 7月27—28日完成试玩与记录；7月29—30日修正文案、交互和参数；7月31日前完成回归测试并整理阶段汇报材料。 |
|  | 预估会遇到哪些风险和难题 | 双后验和多层结算可能增加理解成本；共享证据、送检或买断可能成为支配策略；少量样本也可能导致过早调参。将先做小样本观察，区分理解问题与数值问题，再用固定seed批量实验和完整流程测试校准。 |
| 本周工作心得 |  | 本周认识到，玩家界面只应展示可理解的结果，正式结论必须来自可测试的规则链。数值平衡也不是把所有属性强行换算成一个总能力值，而是先明确行动预算、信息、关系、价格和结算各自的职责，再检查共同检测、证据公开与报价等耦合点是否产生支配策略。把“客观得失”和“当时判断是否合理”分开后，玩法反馈也更清楚。 |