| 工作周报 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名：李晟豪 |  | 岗位名称：游戏策划实习生 |
| 提交日期：2026年8月14日 |  |  |
| 本周工作总结 | 主要任务 | 完成V2数值权威和玩家试玩底座收口；厘清器物真相、人物认知与NPC行为边界，封存V2并启动V3物品真相拓扑及玩家认知辅助调研。 |
|  | 完成情况 | 完成确定性规则核、回放、玩家/开发投影，并形成三案例、稳定局号、后验估值与能力—客观结果双轨评分；完成“人与物”审查及390×844同屏切片。随后发现NPC反应回流为器物证据等耦合，遂分开器物真相、人物判断、关系与成交意愿，建立重大决定调研门，研究物品真相拓扑、玩家知识图和GUMSHOE关键线索原则。周五封存V2并启动V3，形成定性/定量真相、信息价值、调查成本和收手机制底稿；正式拓扑与V3代码尚未实现。 |
|  | 遇到的问题及解决办法 | 早期将NPC陈述、人物状态、器物后验与议价评分混合，既造成循环自证，也难以解释；完整作者图直接展示又会泄题。现拆分客观真相、作者证明图、玩家知识图和概率/行动层，先做物品与玩家体验，暂缓NPC深层认知和D20，并为关键线索保留替代/恢复路径。 |
|  | 需协调或帮助 | 需确认首张漆器拓扑的节点、定性/定量真相和经济终局，并安排文化事实复核与无答案玩家测试；此前不扩写NPC认知与D20。 |
| 下周工作计划 | 主要任务 | 完成第一张漆器纸面拓扑和最小规则规格，分开作者真相模型、作者证明图与玩家知识图；制作低认知辅助的低保真界面，验证其能否帮助记忆、理解关系和规划行动而不泄题；同步定义信息价值、行动/货币/损伤成本及后期收手条件。 |
|  | 各任务计划完成时间 | 8月17日确认节点与经济终局；18—19日完成纸面拓扑和替代/恢复路径；20日完成玩家知识图低保真方案；21日完成结构、回放验证契约及试玩准备。 |
|  | 预估会遇到哪些风险和难题 | 作者图映射给玩家会泄题；辅助过强会退化为清单；单一市场价格会形成伪客观；损伤检查若不改变状态则无风险意义；过早重开NPC与D20会扩大范围。 |
| 本周工作心得 |  | 本周的认识是：系统复杂不等于体验深入。客观真相从开局固定，沿图变化的是证据、信念和选择。先把物品真相与玩家推理做清楚，再接入人物系统，才能避免循环自证；冻结阶段版本并在重大设计前调研，也能清楚区分已实现、已验证和待决定。 |