| 工作周报 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名：李晟豪 |  | 岗位名称：游戏策划实习生 |
| 提交日期：2026年8月21日 |  |  |
| 本周工作总结 | 主要任务 | 完成V3首件陶瓷器物的三档作者模型、具体一局和确定性演算；开展独立结构与限定领域复核，修正档案和检测因果，冻结玩家侧微循环输入。 |
|  | 完成情况 | 建立12个互斥穷尽候选包，将开放调查汇合为G1定向、G2身份与重大重组、G3较完整解释，并补齐早拿后懂、重复不加票、阴性能力门和范围反证。随后编写隔离求解器、场景夹具和黄金预言机。领域复核暴露X射线／点位越权、材料黑箱和档案归属混写，遂收窄检测能力并重构档案关系。最终24个场景、35条顺序和7776个状态单元取得独立40/40 Pass，作者规格冻结；玩家理解、趣味、数值和产品代码仍未验证。 |
|  | 遇到的问题及解决办法 | 负责人绿灯后，独立复核仍发现档案关系冲突未被读取、三阶段时间缺少反向探针；领域复核也发现检测能力过强。项目保留失败记录，拆分记录内部、记录—现器、事件—物证关系，收窄X射线、表面、材料层序与静态陈列结论，补齐冲突优先和时间冲突，再由同一只读复核者重放全套合同。 |
|  | 需协调或帮助 | 后续需把冻结作者规则转成不泄露答案的玩家知识表达，并用无答案真人测试检查证据理解、行动选择和停手理由；实物成像与材料方法仍需专业复核。 |
| 下周工作计划 | 主要任务 | 完成玩家知识地图中G1、G2、G3及局部成果的地标变化语义，制作少量地图微循环表达；明确玩家焦点、调查排序和粗概率入口，并准备无答案真人测试合同。 |
|  | 各任务计划完成时间 | 8月24日完成阶段地标变化与信息权限；25—26日完成同内容地图低保真表达；27日完成内部线路与不泄题检查；28日形成无答案测试合同及继续／返工条件。 |
|  | 预估会遇到哪些风险和难题 | 地图可能退化为待办清单或泄露作者图；最优提示可能替玩家决定，粗概率也会制造虚假精度。结构测试通过仍不能证明调查好玩、稳定G2后有继续张力或专业检测可达。 |
| 本周工作心得 |  | 本周最重要的收获是：严谨不是把方案记录得更复杂，而是允许独立复核推翻自有绿灯，并保留失败改进因果。作者图、玩家图和领域能力必须分别负责；冻结自洽作者规格后，还要让无答案玩家检验表达，才能区分规则错误与玩家没看懂。 |