工作总结报告

| 学生姓名 | 李晟豪 | 项目及岗位名称 | 《掌眼》微信端H5小游戏 / 游戏策划实习生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间:2026年7月14日起 |  |  |  |
| 每周工作总结 |  |  |  |
| （包含参与项目具体内容、项目中遇到的困难、以及收获） 第一周： - 布置任务： 老师要求我们自行策划一款微信端H5小游戏，题材围绕古董、古玩展开，画面风格需相对中性，并完成玩法与视觉方向的前期探索。 2，完成情况、困难和收获： 本周团队经过讨论，确定游戏名称为《掌眼》，并初步搭建“观察古玩—判断真伪—交易收藏”的核心循环，规划了鉴定、收藏、经营成长及系统活动等内容。视觉方面，我们比较了像素风、写实风和半写实风格化等方案。主要困难是古玩题材容易显得厚重、偏男性化，而鉴定玩法又需要保留足够的物件细节。经过测试，我们初步倾向于中性、清晰的半写实风格化方向，通过材质、轮廓和局部特写突出鉴定信息。本周让我认识到，H5项目必须先确定核心体验并控制体量，视觉方案也应服务于实际交互，后续应尽快制作原型进行验证。 第二周： 1，布置任务： 在第一周策划基础上，细化《掌眼》的调查、对话、交易与结算流程，制作可运行的低保真H5原型；建立可复现的规则和数值实验，验证NPC状态、信息披露、定价与风险控制。 2，完成情况、困难和收获： 本周梳理了项目启动资料和系统边界，在根目录建立Git版本管理，完成React版与可直接打开的单文件HTML低保真原型。围绕“接案—调查/询问—交易—复盘”完善证据簿、行动预算、NPC压力/信任/成交意愿/控制感、多轮回应、报价及局末评价，并将玩家界面与开发调试信息分开。迭代中发现线性流程容易造成行动点耗尽和死局，固定回应也无法体现连续交涉，因此改为调查与询问可交叉进行、交易和结束始终可达，NPC状态依据历史持续变化。数值方面建立批量实验台，用厚尾价值、玩家/NPC双后验、Q20保守参考价、检测成本和不同人物参数比较策略，发现极端错价频率偏高这一待调问题。本周的主要收获是：游戏平衡不能只依靠单一“能力值”，而要先分清独立账本和关键耦合点，再通过模拟、回归测试与试玩逐步校准。 第三周： 1，布置任务： 梳理首案数值、测试与结算问题，在不扩写第二案件的前提下完成一版整洁、可演示的高保真H5界面；验证手机、桌面核心流程，并提出判断质量评分修正方案。 2，完成情况、困难和收获： 本周先复盘低保真原型和数值实验台，发现旧“客观分”会把真实价值65、成交65错误评为满分，以及一条强证据也可能获得判断质量SSS。为降低理解负担，将净收益、议价表现、判断质量分开，调查行动点和议价容量分离，具体证据公开替代抽象披露，并把回归测试能证明和不能证明的边界整理成文档。随后完成独立的《掌眼_高保真教师演示.html》，以当代雅集式鉴定工作台呈现二维器物插画和文字证据，打通观察、收证、询问、证据公开、重估、报价、交易与多维复盘。完成58项自动测试，并在1440×1000、390×844及纯键盘流程中复核；修正NPC还价后终局按钮被裁切问题。围绕评分过高又完成修正规格和实施计划，明确普通单条强证据最高S、局部锚点最高SS、只有整案决定性证据可单独获得SSS。本周末老师提出封存当前高保真版本，并将下一版方向调整为更自动化、低认知门槛和低上手难度，因此后续先固定本版基线，再围绕自动化流程和减负体验迭代。主要收获是：自动测试不能替代平衡性和可理解性试玩；数值预算应拆分账本，阶段版本也要及时封存，才能清楚比较后续改动。 第四周： 1，布置任务： 封存并核验V1高保真演示，完成V2启动审计和过程资产保全；结合需求变更，梳理统一数值权威源、低认知辅助层、案例/seed参数化及收益—评分验证的后续边界。 2，完成情况、困难和收获： 本周完成V1交付收口，将高保真演示、验证记录和版本状态冻结为可追溯基线，并复核完整流程与81项回归测试。随后完成V2治理迁移、启动只读审计和V1作品集证据保全，发现规则核心、数值实验台和历史单文件仍存在重复数值定义，因此明确把“统一数值权威源”作为V2首项核心工程。受使用额度和需求变更影响，本周没有直接改写V2产品代码，而是先建立可回滚边界。截至8月10日补充梳理了新方向：自动化辅助建立在规则核心上层，优先处理证据整理、风险提示和候选行动收敛，关键鉴定与交易决策仍由玩家完成；案例通过CaseDefinition和确定性seed控制参数，避免复制整套垂直切片；收益与结算评分只记录验证前置条件，待结算模型稳定后再开展批量平衡。本周的收获是，需求变化时应先冻结基线、统一权威数据并区分“已实现”和“待验证”，这样后续自动化和内容扩展才不会掩盖真实问题。 第五周： 1，布置任务： 完成V2数值权威和玩家试玩底座收口，审查器物与NPC混合系统；将后续方向收敛为物品客观真相与玩家侧体验，封存V2并开展V3物品真相拓扑、认知辅助及信息价值/收手机制调研与设计。 2，完成情况、困难和收获： 本周先完成V2确定性规则核、版本化回放、玩家/开发投影和构建来源记录，并形成三案例、稳定局号、后验估值及能力—客观结果双轨评分的玩家试玩底座。随后审查“人与物”体验并完成390×844同屏切片，发现NPC陈述、人物状态、器物后验和议价评分被过度混合，NPC反应还可能回流成器物证据，造成复杂度和循环自证。为解决这一问题，项目把客观真相、作者证明图、玩家知识图、人物认知、关系状态和成交意愿分别记账，明确先做物品真相与玩家体验，暂缓NPC深层认知、D20和新议价体系。此后建立重大产品决定的调研门，研究Ron Gilbert依赖图、Golden Idol、Outer Wilds、GUMSHOE及认知脚手架等相邻实践，并形成定性/定量真相、信息价值、调查成本、器物损伤风险和后期收手的第一轮设计。周五完成V2封存并启动独立V3设计阶段。当前成果是研究与设计底稿，第一张正式拓扑和V3产品代码尚未实现。本周的主要收获是：复杂系统应先建立可靠的客观因果和玩家理解路径；客观真相保持固定，变化的是证据、信念与选择。 第六周： 1，布置任务 ：完成V3首件陶瓷器物的三档作者模型、具体一局、确定性场景演算与限定领域复核，在不写正式产品代码的前提下冻结可供玩家侧微循环使用的作者规格。 2，完成情况、困难和收获 ：本周建立12个互斥且穷尽的核心候选解释包，将开放调查汇合为G1定向、G2身份与重大重组、G3较完整解释三档成果，并补齐早拿后懂、重复不加票、阴性能力门和按范围生效的反证规则。随后制作隔离求解器、场景夹具与黄金预言机；独立复核没有接受负责人绿灯，先后发现档案关系冲突未被完整读取、三阶段时间顺序缺少反向探针等问题。限定领域复核又指出单次X射线外推全器、点位外推区域、材料分析黑箱以及档案内容与对象归属混写等不可靠因果。项目据此把档案拆为记录内部、记录—现器、事件—物证三类持续更新的关系，并收窄X射线、表面点位、材料层序和静态陈列的结论范围。修复后24个场景、35条合法顺序和7776个场景状态单元取得独立40/40 Pass，作者规格经确认冻结。当前结论只证明作者结构在声明范围内自洽，不证明玩家理解、趣味、数值平衡或实物检测可达。本周让我认识到，质量不能只来自把既有想法整理得更整齐；保留失败、接受独立反例并主动收窄过强结论，才真正让方案变好。 |  |  |  |
| 工作收获 |  |  |  |
| 项目中所使用的工具 |  |  |  |
| 请列举工作过程中的其他收获 （包括但不限于知识、技能、见识、沟通能力，职业素养等） |  |  |  |
| 参与后是否会将此类工作为未来求职的目标，为什么? |  |  |  |
| 身边的导师是否有让你觉得佩服的，他们有哪些特点？ |  |  |  |
| 自己还有哪些方面需要提升？ |  |  |  |
| 请客观陈述一下自己的项目感受 |  |  |  |
| 你希望下次项目的时间和时长是何时、多久？是实地还是远程？ |  |  |  |
| 备注：如有，请在反馈此报告时附上项目过程中参与完成的报告（如PPT、策划方案等） |  |  |  |