| 工作周报 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名：李晟豪 |  | 岗位名称：游戏策划实习生 |
| 提交日期：2026年8月10日 |  |  |
| 本周工作总结 | 主要任务 | 完成《掌眼》V1高保真演示的封存与核验，开展V2启动审计和过程资产保全；结合需求变更梳理V2架构、低认知辅助、案例参数化及收益—评分验证方向。 |
|  | 完成情况 | 完成V1交付收口并冻结为可追溯基线，复核完整流程与81项回归测试；完成V2治理迁移、启动只读审计和V1作品集证据保全，明确“统一数值权威源”为V2首项核心工程。截至8月10日补充形成初步边界：自动化辅助位于规则核心上层，优先承担证据整理、风险提示和候选行动收敛，关键鉴定与交易决策仍由玩家保留；后续案例采用CaseDefinition与确定性seed参数化，收益—评分关系先记录验证前置条件。本周未直接修改V2产品代码。 |
|  | 遇到的问题及解决办法 | 本周受使用额度与需求变更影响，不适合直接重写新版本；同时现有规则核心、实验台和单文件演示仍存在重复数值定义。处理方式是先封存V1、完成只读审计，并区分生产参数、显示投影、实验参数、历史快照和测试数据，再为后续重构设定可回滚边界，避免在目标未明确时重复开发。 |
|  | 需协调或帮助 | 需进一步确认自动化辅助中“系统代办”和“玩家保留决策”的边界、下一批案例的优先顺序，以及收益定义和结算评分中允许相关与必须独立的维度。 |
| 下周工作计划 | 主要任务 | 先开展同类游戏与现有框架的只读调研，形成问题—方案矩阵；据此完成统一数值权威源的架构与迁移计划，并设计低认知辅助层、CaseDefinition/seed参数模型。收益—评分本周只定义指标与验证契约，暂不提前调权重。 |
|  | 各任务计划完成时间 | 8月10—11日完成同类方案调研与候选短名单；8月12日完成数值权威源架构草案；8月13—14日完成辅助层和案例/seed参数方案，并整理收益—评分验证字段。 |
|  | 预估会遇到哪些风险和难题 | 自动化过强可能削弱鉴定与交易判断；新增案例若与规则耦合会放大维护成本；seed若同时改变真相和公式会破坏可比性；收益与评分若只追求相关性，又可能把判断质量退化为利润分。 |
| 本周工作心得 |  | 本周的主要收获是：需求变化时，先封存可用版本并澄清系统边界，比直接继续堆功能更重要。自动化应降低信息整理和规则记忆负担，而不是替玩家完成核心判断；案例、seed、收益和评分也必须可追溯、可比较，才能让后续测试真正支持设计结论。 |